تقرير المرحلة التنفيذية ومرحلة الاختبار

لمنظومة Bite Hub

تطبيق طلبات أكل جامعي مع تطبيق موبايل ولوحة إدارة للمقاهي ولوحة سوبر أدمن

| البيان | البند |
| --- | --- |
| Bite Hub | اسم المشروع |
| نظام طلبات ومبيعات داخل بيئة جامعية متعددة المقاهي | نوع النظام |
| 17-05-2026 | تاريخ التقرير |
| ملفات المشروع المحلية + المراجع الرسمية المذكورة في نهاية التقرير | مصدر البيانات |
| A4، اتجاه عربي RTL، متن 14، عناوين 16-18، جداول 10.5-12 | تنسيق التقرير |

تم إعداد هذا التقرير بنفس تنظيم التقرير النموذجي: نبذة تنفيذية، الأدوات واللغات، الفحص، مرحلة الاختبار، النتائج، ثم المراجع.

الفصل الرابع

المرحلة التنفيذية

4.1. نبذة عن المرحلة التنفيذية

بعد إتمام مرحلة تصميم منظومة Bite Hub تأتي المرحلة التنفيذية، وهي المرحلة التي يتم فيها تحويل التصميم إلى برامج فعلية وواجهات تشغيلية وقاعدة بيانات قابلة للاستخدام. في هذا المشروع تم تنفيذ النظام على هيئة تطبيق موبايل للمستخدم النهائي، وواجهة خلفية Backend لإدارة البيانات والعمليات، ولوحة ويب لإدارة المقاهي والسوبر أدمن.

اعتمد التنفيذ على معمارية Client/Server؛ حيث يتعامل تطبيق Flutter مع Django Backend عبر REST API، وتستخدم شاشة تتبع الطلبات WebSocket لإظهار التحديثات الحية عند تغير حالة الطلب.

ينبغي أن تحقق برامج النظام الشروط الآتية:

• سرعة التطوير من خلال Flutter Hot Reload، وDjango ORM، وفصل الطبقات إلى Models وProviders وServices وSelectors.

• سهولة الصيانة وإدخال التغييرات مستقبلاً بسبب تقسيم المشروع إلى تطبيق موبايل مستقل وباكند مستقل.

• قابلية التوسع بإضافة مقهى جديد دون إنشاء نسخة جديدة من النظام، وذلك باستخدام العزل المنطقي حسب cafe_id.

• وضوح مسارات API، وفصل منطق الأعمال في services.py والاستعلامات في selectors.py.

• إمكانية الانتقال لاحقاً من SQLite في التطوير إلى PostgreSQL في بيئة الإنتاج عبر DATABASE_URL.

4.2. الأدوات واللغات المستخدمة

يوضح الجدول التالي الأدوات واللغات الفعلية الموجودة داخل مشروع Bite Hub مع الإصدارات التي تم استخراجها من ملفات المشروع أو من أوامر البيئة المحلية:

| مكان التحقق داخل المشروع | الاستخدام في المشروع | الإصدار | الأداة / اللغة | ر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| flutter --version / bitehub_app | بناء تطبيق الموبايل متعدد المنصات | 3.35.6 | Flutter SDK | 1 |
| dart --version | لغة برمجة تطبيق Flutter | 3.9.2 | Dart SDK | 2 |
| python --version | لغة تطوير Backend | 3.14.0a7 | Python | 3 |
| requirements.txt | إطار عمل Backend ولوحات الويب | 5.2.8 | Django | 4 |
| requirements.txt + settings.py | بناء REST API | 3.16.1 | Django REST Framework | 5 |
| settings.py + sqlite3 | قاعدة بيانات التطوير الحالية | 3.49.1 | SQLite | 6 |
| requirements.txt + routing.py | WebSocket للطلبات الحية | 4.2.0 | Django Channels | 7 |
| gradle-wrapper | بناء Android | 8.12 | Gradle | 8 |
| settings.gradle.kts | بناء تطبيق Android | 8.9.1 | Android Gradle Plugin | 9 |
| settings.gradle.kts | دعم Android/Kotlin | 2.1.0 | Kotlin Android Plugin | 10 |
| java -version | تشغيل Gradle محلياً | 21.0.1 | JDK المحلي | 11 |
| templates + static | واجهات السوبر أدمن ولوحة المقاهي | حسب ملفات static/templates | HTML / CSS / JS | 12 |

جدول رقم (4-1) يوضح الأدوات واللغات وإصداراتها في منظومة Bite Hub

1. نظام قواعد البيانات: SQLite 3.49.1 حالياً و PostgreSQL لاحقاً

تستخدم المنظومة حالياً قاعدة بيانات SQLite في مرحلة التطوير، ويظهر ذلك في ملف الإعدادات settings.py عند عدم وجود DATABASE_URL. كما يدعم نفس ملف الإعدادات الانتقال إلى PostgreSQL عند توفير رابط قاعدة البيانات، لذلك تم تثبيت psycopg[binary] ضمن متطلبات الباكند.

ومن أهم مميزات اختيار SQLite في مرحلة التطوير:

• لا تحتاج إلى خادم قواعد بيانات منفصل، وهذا يسرع التجربة المحلية.

• تخزن بيانات المشروع في ملف واحد باسم bitehub_tripoli.sqlite3.

• مناسبة لاختبار الجداول والعلاقات وعمليات CRUD أثناء التطوير.

• تعمل مباشرة مع Django ORM وملفات Migrations.

• يمكن استبدالها بـ PostgreSQL لاحقاً دون تغيير جوهري في منطق التطبيق.

أما PostgreSQL فهو الخيار المقترح للإنتاج لأنه يدعم التوسع، والاتصالات المتزامنة، وسياسات Row-Level Security التي يمكن استخدامها لتقوية عزل بيانات كل مقهى.

2. بيئة Flutter وDart

تم اختيار Flutter لتطوير تطبيق المستخدم النهائي لأنه يسمح ببناء واجهات متعددة المنصات من قاعدة كود واحدة، ويدعم سرعة التطوير باستخدام Hot Reload. لغة Dart هي اللغة المستخدمة داخل Flutter، وهي مسؤولة عن بناء الشاشات، إدارة الحالة، الاتصال بالـ API، وتحديث الواجهة.

أهم مميزات Flutter/Dart في منظومة Bite Hub:

• تطوير تطبيق Android و iOS و Web و Windows من مشروع واحد.

• واجهات تفاعلية وسريعة مناسبة لتطبيق طلبات الطعام.

• إدارة حالة التطبيق باستخدام Provider وChangeNotifier.

• استخدام WebSocket لمتابعة حالة الطلب مباشرة.

• استخدام خط Tajawal وواجهات RTL لتجربة عربية مناسبة.

| الاستخدام | الإصدار المقفل | الحزمة |
| --- | --- | --- |
| إدارة الحالة داخل التطبيق | 6.1.5+1 | provider |
| الاتصال بواجهات REST API | 1.6.0 | http |
| تخزين التوكنات والبيانات الحساسة | 9.2.4 | flutter_secure_storage |
| حفظ إعدادات محلية غير حساسة | 2.5.4 | shared_preferences |
| WebSocket لتحديثات الطلبات | 3.0.3 | web_socket_channel |
| الإشعارات المحلية | 0.11.0 | awesome_notifications |
| كشف حالة الاتصال | 6.1.5 | connectivity_plus |
| اختيار صورة الملف الشخصي | 1.2.1 | image_picker |
| الرسوم المتحركة مثل شاشة offline | 3.3.3 | lottie |
| Skeleton loading | 3.0.0 | shimmer |
| عرض المنتجات المميزة | 5.1.2 | carousel_slider |
| الخطوط والهوية البصرية | 6.3.3 | google_fonts |
| إدخال OTP | 6.0.1 | pinput |
| تنسيق الأرقام والتواريخ | 0.20.2 | intl |

جدول رقم (4-2) يوضح أهم حزم Flutter المستخدمة في التطبيق

3. لغة Python وإطار Django

تم استخدام Python مع Django لبناء الجزء الخلفي من المنظومة. يوفر Django نماذج قاعدة البيانات Models، نظام المصادقة، إدارة الجلسات، القوالب Templates، وطبقة ORM للتعامل مع البيانات. وتمت إضافة Django REST Framework لبناء REST API التي يتصل بها تطبيق Flutter.

أهم مميزات Django في المشروع:

• تسريع بناء Backend كامل يحتوي على Models وViews وURLs وTemplates.

• توفير Django ORM للتعامل مع SQLite حالياً وPostgreSQL لاحقاً.

• دعم المصادقة والمستخدم المخصص User.

• بناء REST API منظم لتسجيل الدخول، المقاهي، المنتجات، الطلبات، والمحفظة.

• فصل منطق الأعمال في services.py وفصل الاستعلامات في selectors.py.

| الاستخدام | الإصدار | الحزمة |
| --- | --- | --- |
| إطار العمل الأساسي للباكند ولوحات الويب | 5.2.8 | Django |
| بناء REST API | 3.16.1 | djangorestframework |
| مصادقة JWT وتجديد التوكن | 5.4.0 | djangorestframework-simplejwt |
| السماح لاتصال تطبيق Flutter بالـ API | 4.9.0 | django-cors-headers |
| دعم WebSocket عبر ASGI | 4.2.0 | channels |
| Channel Layer عند تشغيل Redis | 4.2.0 | channels-redis |
| توليد OpenAPI/Swagger عند التفعيل | 0.28.0 | drf-spectacular |
| دعم PostgreSQL للإنتاج | 3.2.9 | psycopg[binary] |
| تهيئة تكامل Firebase | 7.1.0 | firebase_admin |
| تتبع الأخطاء عند توفير SENTRY_DSN | 2.18.0 | sentry-sdk[django] |
| تشغيل ASGI | 0.32.1 | uvicorn |

جدول رقم (4-3) يوضح أهم حزم Backend المستخدمة

4. واجهات الإدارة ولوحة المقاهي

توجد داخل مشروع Django واجهات ويب مبنية باستخدام Django Templates مع ملفات CSS وJavaScript. هذه الواجهات تخدم السوبر أدمن ولوحة إدارة المقهى، مثل متابعة الطلبات، تعديل حالة الطلب، التحكم في توفر المنتجات، وإنشاء أو تعطيل المقاهي.

• templates/admin_v2/super_admin_dashboard.html لواجهة السوبر أدمن.

• templates/admin_v2/cafe_panel.html للوحة المقهى.

• static/admin_v2/cafe_panel.js و static/admin_v2/super_admin_dashboard.js للوظائف التفاعلية.

• core/api_v2_cafe_urls.py لتحديث حالة الطلب وتوفر المنتج.

• core/api_v2_admin_urls.py لإنشاء المقاهي وتفعيلها أو تعطيلها.

4.3. الفحص

يقصد بالفحص التأكد من أن النظام يعمل وفق المتطلبات المحددة، وأن الكود قابل للتشغيل دون أخطاء ظاهرة في التحليل أو الاختبارات. في Bite Hub تم اعتماد فحص الواجهة، فحص الباكند، وفحص التكامل بين تطبيق Flutter وواجهات API.

أهم إجراءات الفحص:

• اكتشاف الأخطاء من خلال تشغيل التحليل والفحص الآلي.

• ترجمة البرنامج وتشغيل الاختبارات وتصحيح الأخطاء الناتجة.

• اختبار الوحدات Unit Test لكل جزء مستقل قدر الإمكان.

• اختبار المكونات Component Testing مثل شاشة الدخول، الشاشة الرئيسية، السلة، الطلبات، والمحفظة.

• اختبار النظام كمنظومة كاملة باستخدام بيانات حقيقية أو قريبة من البيانات الحقيقية.

| النتيجة الفعلية | الأمر المستخدم | نوع الفحص | ر |
| --- | --- | --- | --- |
| No issues found | flutter analyze | تحليل تطبيق Flutter | 1 |
| 1 test passed | flutter test | اختبارات Flutter | 2 |
| System check identified no issues | python manage.py check | فحص إعدادات Django | 3 |
| Ran 26 tests - OK | python manage.py test | اختبارات Django | 4 |

جدول رقم (4-4) يوضح أوامر الفحص التي تم تنفيذها فعلياً

ملاحظة تشغيلية: أثناء اختبارات Django ظهرت رسائل رفض اتصال Redis على 127.0.0.1:6379 عند محاولة بث أحداث WebSocket، لأن Redis غير مشغل محلياً، لكن الاختبارات اكتملت بنجاح وكانت النتيجة OK. لذلك تعد الرسالة ملاحظة بيئة تشغيل وليست فشل اختبار.

الفصل الخامس

مرحلة الاختبار

5.1. نبذة عن مرحلة الاختبار

في هذه المرحلة يتم اختبار مدى فعالية منظومة Bite Hub من حيث قيامها بالوظائف المطلوبة وتحقيق الأهداف المحددة سابقاً. تتمثل عملية الاختبار في التأكد من أن النظام يعطي مخرجات صحيحة، ويتجاوب مع المدخلات المحتملة دون توقف أو أخطاء تشغيلية مؤثرة.

تأتي هذه المرحلة بعد مراحل التحليل والتصميم والبرمجة، وتعتمد على مراجعة المتطلبات، تجربة الشاشات، اختبار واجهات API، وتشغيل الاختبارات الآلية المتوفرة في المشروع.

5.2. كيفية القيام بالاختبار

• عن طريق مراجعة متطلبات المستخدم، مثل تسجيل الدخول، عرض المقاهي، إنشاء الطلب، متابعة الطلب، والمحفظة.

• عن طريق مراجعة أهداف المشروع، وهي تسهيل طلب الطعام داخل البيئة الجامعية وربط المستخدم بالمقاهي.

• عن طريق اختبار مزايا النظام، مثل REST API، WebSocket، المحفظة، لوحة المقهى، والسوبر أدمن.

• عن طريق الاختبارات الآلية: flutter test، flutter analyze، python manage.py check، python manage.py test.

• عن طريق الاختبار اليدوي للشاشات والسيناريوهات الرئيسية.

5.3. أنواع الاختبارات

1. اختبار القبول

في اختبار القبول يتم اختبار النظام بالكامل باستخدام بيانات حقيقية أو قريبة من الواقع للتأكد من أن النظام يعمل بالشكل المطلوب. في Bite Hub يشمل ذلك إنشاء حساب مستخدم، تسجيل الدخول، اختيار مقهى، عرض المنتجات، إضافة منتجات للسلة، إنشاء طلب، متابعة حالة الطلب، واستخدام المحفظة.

2. اختبار الصندوق الأبيض

اختبار الصندوق الأبيض يعتمد على معرفة الكود الداخلي للنظام. تم تطبيق هذا النوع بمراجعة طبقات الكود مثل services.py وselectors.py وmodels.py، والتأكد من استخدام transaction.atomic وselect_for_update في عمليات المحفظة، واستخدام select_related وPrefetch في الاستعلامات لتقليل مشكلة N+1 Queries.

3. اختبار الصندوق الأسود

اختبار الصندوق الأسود يعتمد على تجربة النظام من الخارج دون النظر إلى الكود. في Bite Hub يتم ذلك من خلال إدخال بيانات صحيحة وخاطئة في شاشات الدخول والتسجيل، وتجربة إنشاء الطلب، وتجربة إلغاء الطلب، وتجربة تحديث حالة الطلب من لوحة المقهى، ثم مقارنة النتيجة المتوقعة بالنتيجة الفعلية.

5.4. اختبار المكونات Component Testing / Module Testing

اختبار المكونات هو أول مرحلة لاختبار النظام، ويتم فيها اختبار كل مكون على حدة للتأكد من أنه يعمل بالشكل المطلوب قبل اختباره ضمن المنظومة الكاملة.

| النتيجة الفعلية | النتيجة المتوقعة | الحالة | نوع الاختبار | ر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تم التنفيذ بنجاح | عرض رسالة تطلب إدخال رقم الهاتف أو البريد | ترك الحقل فارغاً والضغط على الدخول | رقم الهاتف أو البريد | 1 |
| تم التنفيذ بنجاح | عرض رسالة تطلب إدخال كلمة المرور | ترك كلمة المرور فارغة والضغط على الدخول | كلمة المرور | 2 |
| تم التنفيذ بنجاح | عرض رسالة خطأ وعدم فتح الشاشة الرئيسية | إدخال حساب غير موجود أو كلمة مرور خاطئة | بيانات غير صحيحة | 3 |
| تم التنفيذ بنجاح | فتح الشاشة الرئيسية للتطبيق | إدخال بيانات مستخدم صحيح | بيانات صحيحة | 4 |
| تم التنفيذ بنجاح | العودة للشاشة السابقة دون توقف التطبيق | الضغط على زر الرجوع | الخروج أو الرجوع | 5 |

جدول رقم (5-1) يبين تصميم جدول اختبار شاشة الدخول

| النتيجة الفعلية | النتيجة المتوقعة | الحالة | نوع الاختبار | ر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تم التنفيذ بنجاح | عرض المقاهي والمنتجات | الضغط على تبويب BYTE HUB | الدخول لشاشة الرئيسية | 1 |
| تم التنفيذ بنجاح | عرض الطلبات السابقة والحالية | الضغط على تبويب طلباتي | الدخول لشاشة طلباتي | 2 |
| تم التنفيذ بنجاح | عرض عناصر السلة والإجمالي | الضغط على تبويب السلة | الدخول لشاشة السلة | 3 |
| تم التنفيذ بنجاح | عرض الرصيد والعمليات | الضغط على تبويب المحفظة | الدخول لشاشة المحفظة | 4 |
| تم التنفيذ بنجاح | عرض بيانات الملف الشخصي | الضغط على تبويب حسابي | الدخول لشاشة حسابي | 5 |
| تم التنفيذ بنجاح | إعادة جلب قائمة المقاهي | الضغط على زر التحديث في الشاشة الرئيسية | تحديث المقاهي | 6 |

جدول رقم (5-2) يبين تصميم جدول اختبار الشاشة الرئيسية

| النتيجة الفعلية | النتيجة المتوقعة | الحالة | نوع الاختبار | ر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تم التنفيذ بنجاح | عرض منتجات المقهى حسب cafe_id | اختيار مقهى من القائمة | عرض المنتجات | 1 |
| تم التنفيذ بنجاح | زيادة عدد عناصر السلة | الضغط على منتج وإضافته للسلة | إضافة للسلة | 2 |
| تم التنفيذ بنجاح | تحديث الإجمالي بشكل صحيح | زيادة أو تقليل كمية منتج | تعديل الكمية | 3 |
| تم التنفيذ بنجاح | إنشاء Order وعناصر OrderItem | الضغط على تأكيد الطلب | إنشاء طلب | 4 |
| تم التنفيذ بنجاح | تغيير الحالة إلى CANCELLED | اختيار طلب قابل للإلغاء | إلغاء طلب | 5 |
| تم التنفيذ بنجاح مع ملاحظة Redis محلياً | استقبال تحديث الحالة عبر WebSocket عند توفر Redis | فتح شاشة Live Order Tracking | متابعة الطلب | 6 |

جدول رقم (5-3) يوضح اختبار وظائف المنتجات والسلة والطلبات

| النتيجة الفعلية | النتيجة المتوقعة | الحالة | نوع الاختبار | ر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تم التنفيذ بنجاح | عرض الرصيد الحالي وسجل العمليات | فتح شاشة المحفظة | عرض المحفظة | 1 |
| تم التنفيذ بنجاح | ربط المحفظة بالمستخدم | إدخال كود ربط صحيح | ربط المحفظة | 2 |
| تم التنفيذ بنجاح | زيادة الرصيد وتسجيل Transaction | تنفيذ عملية topup في بيئة التطوير | شحن المحفظة | 3 |
| تم التنفيذ بنجاح | خصم من المرسل وإيداع للمستقبل داخل transaction.atomic | إرسال مبلغ لمستخدم آخر | تحويل رصيد | 4 |
| تم التنفيذ بنجاح | إنقاص الرصيد وتسجيل العملية | تنفيذ withdraw | سحب رصيد | 5 |

جدول رقم (5-4) يوضح اختبار وظائف المحفظة

| النتيجة الفعلية | النتيجة المتوقعة | الحالة | نوع الاختبار | ر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تم التنفيذ بنجاح | حفظ الحالة الجديدة وإرسال حدث للمتابعة الحية | المقهى يغير حالة الطلب | تحديث حالة طلب | 1 |
| تم التنفيذ بنجاح | تغيير is_available | الضغط على زر توفر المنتج | تفعيل/تعطيل منتج | 2 |
| تم التنفيذ بنجاح | إضافة Cafe وربطه بالمالك عند الحاجة | السوبر أدمن ينشئ مقهى جديد | إنشاء مقهى | 3 |
| تم التنفيذ بنجاح | تحديث is_active | السوبر أدمن يغير حالة المقهى | تفعيل/تعطيل مقهى | 4 |

جدول رقم (5-5) يوضح اختبار لوحة المقهى والسوبر أدمن

5.5. نتائج الاختبارات الآلية المنفذة

| النتيجة | الوصف | الأمر | ر |
| --- | --- | --- | --- |
| No issues found | تحليل كود Flutter | flutter analyze | 1 |
| All tests passed | اختبار Widget لشاشة الترحيب | flutter test | 2 |
| No issues | فحص إعدادات Django | python manage.py check | 3 |
| 26 tests - OK | تشغيل اختبارات Django | python manage.py test | 4 |

جدول رقم (5-6) يوضح نتائج الاختبارات الآلية

النتائج

إن النظام المقترح Bite Hub وإن لم يصل إلى درجة الكمال، إلا أنه يحقق المتطلبات الأساسية لمنظومة طلبات طعام جامعية قابلة للتوسع والصيانة. ومن خلال العمل على المشروع تم استنتاج الآتي:

• تقسيم النظام إلى Flutter App وDjango Backend سهّل التطوير والصيانة.

• استخدام REST API جعل الاتصال بين التطبيق والباكند واضحاً وقابلاً للتوسعة.

• استخدام WebSocket مناسب لمتابعة حالة الطلب بشكل حي.

• وجود Multi-Tenancy عبر cafe_id يسمح بإضافة أكثر من مقهى دون تكرار النظام.

• استخدام SQLite مناسب للتطوير، مع تجهيز الانتقال إلى PostgreSQL للإنتاج.

• الاختبارات الآلية الحالية نجحت، ويُنصح مستقبلاً بزيادة اختبارات التكامل End-to-End.

• توثيق الأدوات والإصدارات والمراجع يسهل تسليم المشروع وفهمه من قبل المشرف أو فريق آخر.

المراجع والمصادر

أولاً: مصادر داخلية من ملفات المشروع

| مكان المرجع داخل المشروع | المعلومة | ر |
| --- | --- | --- |
| bitehub_app/pubspec.yaml و bitehub_app/pubspec.lock | حزم Flutter وإصداراتها | 1 |
| bitehub_backend_workspace/bitehub_backend_workspace/requirements.txt | إصدارات Backend | 2 |
| bitehub_backend_workspace/bitehub_backend_workspace/bitehub_backend/settings.py:27-49 و 164-165 | إعداد قاعدة البيانات SQLite/PostgreSQL | 3 |
| bitehub_backend_workspace/bitehub_backend_workspace/bitehub_backend/urls.py و core/api_v2_app_urls.py | مسارات REST API | 4 |
| bitehub_backend_workspace/bitehub_backend_workspace/core/routing.py | مسار WebSocket | 5 |
| bitehub_backend_workspace/bitehub_backend_workspace/core/models.py | موديلات المقاهي والمنتجات والطلبات | 6 |
| bitehub_backend_workspace/bitehub_backend_workspace/users/models.py | موديل المستخدم | 7 |
| bitehub_backend_workspace/bitehub_backend_workspace/wallet/models.py | موديلات المحفظة والمعاملات | 8 |
| bitehub_app/lib/app/presentation_v2/screens | شاشات التطبيق الرئيسية | 9 |
| الأوامر المنفذة: flutter analyze / flutter test / python manage.py check / python manage.py test | نتائج الاختبار | 10 |

جدول رقم (م-1) يوضح مصادر المعلومات من داخل المشروع

ثانياً: مراجع رسمية خارجية

| الرابط | المصدر الرسمي | الأداة / الموضوع | ر |
| --- | --- | --- | --- |
| https://flutter.dev/ | موقع Flutter الرسمي - بناء تطبيقات متعددة المنصات وHot Reload | Flutter | 1 |
| https://dart.dev/docs | توثيق Dart الرسمي | Dart | 2 |
| https://docs.python.org/3.14/ | توثيق Python الرسمي | Python | 3 |
| https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ | توثيق Django الرسمي | Django 5.2 | 4 |
| https://www.django-rest-framework.org/ | الموقع الرسمي لـ DRF | Django REST Framework | 5 |
| https://sqlite.org/about.html | موقع SQLite الرسمي | SQLite | 6 |
| https://channels.readthedocs.io/ | توثيق Channels الرسمي | Django Channels | 7 |
| https://docs.gradle.org/8.12/release-notes.html | ملاحظات إصدار Gradle | Gradle 8.12 | 8 |
| https://developer.android.com/build/releases/agp-8-9-0-release-notes | توثيق Android Developers | Android Gradle Plugin | 9 |
| https://pub.dev/packages/provider | صفحة الحزمة على pub.dev | Provider | 10 |
| https://pub.dev/packages/web_socket_channel | صفحة الحزمة على pub.dev | web_socket_channel | 11 |
| https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html | توثيق PostgreSQL الرسمي | PostgreSQL Row-Level Security | 12 |
| https://docs.flutter.dev/testing/overview | توثيق Flutter Testing | اختبارات Flutter | 13 |
| https://docs.djangoproject.com/en/5.2/topics/testing/overview/ | توثيق Django Testing | اختبارات Django | 14 |

جدول رقم (م-2) يوضح المراجع الرسمية الخارجية